**Zmluva o dielo zhotovenie stavby**

**/§ 536 a nasl. ObchZ/**

uzatvorená medzi:

Objednávateľom: Obec Hrčeľ

Hlavná 200/30

076 15 Hrčeľ

IČO: 00331546

DIČ: 2020773414

Bankové spojenie: OTP banka a. s., č. ú. 7035134/5200

Zhotoviteľom: Alfatronik Benetin Pavol

Zast. Benetin Pavol, konateľom

ČS Armády 38

075 01 Trebišov

IČO: 14337037

DIČ SK 1020696006

Bankové spojenie: VÚB Banka Trebišov, č. ú. 105848622/0200

Čl. I.

Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „Kamerový systém a PSN“ v obci Hrčeľ objednávateľa v Hrčeli podľa cenovej ponuky spracovanej na základe požiadaviek objednávateľa, ktoré súčasťou je predložený a účastníkmi tejto zmluvy odsúhlasený rozpočet.
2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.

Čl. II.

Miesto zhotovenia diela

Zhotoviteľ bude prevádzať dielo v katastri obce Hrčeľ u objednávateľa v Hrčeli.

Čl. III.

Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Právoplatné stavebné povolenie objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v termíne do
2. Stavenisko vymedzené projektom odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dňa: 31. 07 2013
3. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané dňa: 30. 11. 2013
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním stavebného povolenia alebo staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

Čl. IV.

Cena diela

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu v EUR, ktorá je odvodená z rozpočtu, ktorý bol spracovaný pred uzavretím zmluvy.

1. Kamery 11 204,00 € bez DPH 13 444,80 € s DPH

Čl. V.

Platenie diela

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi tieto zálohy:

a/ do troch dní po podpise zmluvy čiastku 0 EUR,

b/ v priebehu prác po vykonaní dielčej časti prac čiastku v EUR, ako to vyplýva z dojednaného postupu výstavby,

c/ zálohy nebudú platené na základe zálohových listov, ktoré vystaví zhotoviteľ a odovzdá ich objednávateľovi do 3 dní po splnení harmonogramu postupu výstavby pre poskytnutie zálohy,

d/ doplatok ceny po odpočítaní poskytnutých záloh objednávateľ zaplatí do 14 dní po doručení /odovzdaní/ faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ po odovzdaní diela.

1. Platba za dielo bude uskutočnená po odovzdaní diela do 30 dni.

Čl. VI.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

Čl. VII.

Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred.
2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom.
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť /oznámiť/ už v zápise o prevzatí.
4. K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. VIII.

Záruka za akosť

Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela od jeho odovzdania nasledovne:

a/ za stavebnú časť stavby 36 mesiacov,

b/ za technologickú časť stavby 36 mesiacov.

Čl. IX.

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:

a/ pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania,

b/ pri omeškaní objednávateľa so zaplatením záloh alebo konečnej faktúry zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. X.

Zmena a zrušenie zmluvy

Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Hrčeli, dňa: 26. 06. 2013

Za obec Hrčeľ: Alfatronik Benetin Pavol

Rudolf Balog, starosta obce

........................................................ ...................................................